上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院

三亚市妇幼保健院二期项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

填报说明：项目背景及目的

1.《“健康中国2030”规划纲要》；

2.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

3.《海南自由贸易港建设总体方案》

4.三亚市卫生与健康“十四五”发展规划；

5.《关于开展健康旅游基地建设的通知》（国卫规划函﹝2017﹞257号）

（二）项目绩效目标设定情况

项目的建设旨在满足吉阳区乃至整个三亚市妇女儿童的健康需求，扩大医疗规模，优化医疗配置，增强对疾病的预防及控制能力，是符合《“健康中国2030”规划纲要》发展目标的要求。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

立项等情况：《关于三亚市妇幼保健院二期项目立项的批复》(三发改社会〔2021〕24号）文件中，本项目建设规模及内容：项目拟建成集医疗服务、危急重症救治、教学可研、疫情应急救治等于一体的三级公立儿童专科医院，主要建设医疗用房、医疗设备用房、科研用房、教学用房、应急综合楼以及相关附属建筑工程，并配套医疗设备。项目用地面积约30700m2,采用装配式建筑。

（二）项目投资到位及使用情况

填报说明：预算及调整情况、资金来源情况、资金拨付。

资金来源情况：中央资金：20642.38万元；地债资金：4500.00万元；

资金支付情况：地债资金已支付4500.00；中央资金已支付：8700.18万元。

资金总额-年初预算数642.38万元，资金总额-全年预算数25142.38万元，

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目已完成EPC招标，目前项目在建设中。

（二）项目实施情况

三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）是三亚市政府举办的具有公共卫生性质的市级非营利性医疗保健机 构，承担着三亚市妇女儿童的医疗、预防、保健、健康教育、康复等职能任务。为全面提升市妇幼保健院的医疗服务质量和效率，带动儿科医学发展和医疗能力提升，把医院建设成为立足大三亚区域的区域性儿童医学中心。

四、项目绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况

完成水土保持方案编制、水土保持监测及水土保持验收进度款：25.02万元；完成代管费进度款：40.68万元；完成临时用电设计进度款：3.15万元；完成临时用电施工进度款：76.89万元；完成土壤氡含量检测进度款：2.15万元；完成白蚁防治预付款：7.9万元；完成EPC总承包施工进度款：10989.34万元；完成EPC总承包设计进度款：58.94万元；完成监理进度款：104.91万元；完成设备进度款：1884.29万元。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

目前项目还在执行中。

五、项目绩效分析

（一）主要的经验和做法

无

（二）存在的问题

无

（三）改进措施及建议

无

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院

2024年6 月 20 日